113-114年度臺東市公所資源回收物清理權利案規範書

    - 臺東縣臺東市公所（以下簡稱機關）為委託廠商清理資源回收物，特訂定本規範。

    - 計畫名稱：113-114年度臺東市公所資源回收物清理權利案。

    - 履約期限：

- 自決標次日起至114年7月31日止。

    - 規範總說明：

- 規範目標：完成機關清運市區及民眾載運至資源回收場之資源回收物，每月清運出場重量至少達300公噸以上，以提升堆置垃圾地點環境整潔及堆置空間能量。清運地點分為臺東市資源回收場及建農掩埋場資源回收物暫置區。

- 作業廠（場）址說明：

- 廠商得標後應以臺東市資源回收場(含建農掩埋場資源回收物暫置區)為履約地點，廠商履約期間內應提供挖土機(200型以上)一輛，機具發生故障，廠商應於接獲機關通知72小時內完成修復，做為機關整理資源回收物之用，油料及保養相關費用概由廠商負責，為考量現場空間危害性，廠商不得於場區內設置之機具及臨時性設施，廠商並應具備預防公眾危險之設備如籬笆、路燈、訊號、危險牌誌及急救藥品等。如仍有意外發生，或因計畫不慎，導致人員傷亡，其保險及醫藥等費用及民、刑責任，概由廠商負責，與機關無涉。

- 廠商於投標截止日前，得經機關同意至計畫地點詳細勘察。

- 資源回收物過磅地磅之地點須經機關同意，且有經濟部標準檢驗局檢定合格之地磅作為計算重量之依據。

- 廠商資格：

- 廠商需具有「資源回收業」(J101080)規定之營業項目，且領有應回收廢棄物處理登記證。

2.廠商登記或設立之證明文件及最近一期或上一期之納稅證明文

件。

- 工作項目及內容：

- 廠商得標後應以臺東市資源回收場(含建農掩埋場資源回收物暫置區)為履約地點，每月清運出場重量至少達300公噸以上(含資源回收物及垃圾)，另廠商不得自場區外載運資源回收物或垃圾進入資源回收場。資源回收項目以行政院環境保護署公告為準。

- 清運時間、車輛及過磅方式：廠商清運資源回收物時間應配合機關上班時間，清運車輛須裝有防止飛散之相關設施，清運車輛相關資料應函報機關同意後，始得執行清運工作，過磅地點原則以機關地磅為主，或須經機關指定或同意之地磅，機關得視情形派員會同過磅，且地磅須有經濟部標準檢驗局檢定合格。未依照前述方式辦理，所清運重量機關將不採計。

- 廠商應於次月10日前製作上個月資源回收清運報表含數量、累計數量、種類及去化管道等送機關審查。

- 廠商於履約期限分類資源回收物，所產出無法回收之垃圾，機關同意由廠商自行清運至建農掩埋場或經機關指定之地點，垃圾回運之重量額度依當月清運出場重量30%，回運重量額度不得預先支用，但每月未支用完之回運重量額度可累計。(當契約終止後，相關權利義務一併消滅，廠商不得再行回運垃圾，且不得有議。)履約期間若廠商對於垃圾回運重量不足需求，可向機關提出申請，經機關審核確有必要，由機關擇定第三方單位進行採樣分析資源回收可回收及不可回收比例，若不可回收比例高於30%，則依比例調整，但最高不得高於40%。若不可回收比例低於30%，亦依比例調整實際狀況。

- 春節期間前後期間資源回收物激增時，廠商應配合至少派3名工作人員支援廠區內資源回收整理，遇有天災及不可預期之情事發生亦同。

- 工作規定事項：

- 廠商應自備完成本計畫之一切物件、材料、人工以及工作所需之一切機械設備及工具設施。

- 計畫執行期間廠商得依需求，經機關同意後申請水、電及相關管線設施，責任及所需費用或材料均由廠商負擔。

- 廠商應依現場實際 狀況，妥善規劃並執行廢棄物飛散防止措施以及污水蒐集處理措施，以不造成任何公害為原則，必要時廠商應依機關指示方式辦理。

- 廠商應配合掩埋場或其他機關指定履約地點之進出管制登記作業與相關規範。

- 計畫執行中倘發現有害廢棄物，廠商應將該有害廢棄物，與其他物料隔離，並會同機關進行委外檢驗，經確認為有害廢棄物後，廠商應委託甲級廢棄物清除處理業妥善處理，並取得妥善處理證明文件，廠商可將前述有害廢棄物處理重量併入垃圾回運數量計算。

- 機關及廠商認知並配合執行事項：

- 機關如有要求，各項工作需以網路格式上傳及審查時，廠商應配合辦理。

- 本計畫執行中，如機關認為必要時，得視廠商執行情形召開工作進度報告會議。

- 本計畫執行中，如機關認為必要時，得派員參與並得隨時查詢執行情形，廠商應負責詳細說明，並提供參考資料。

- 本計畫執行中，機關認為必要時，得召集有關單位組成工作協調會，提供必要之行政支援，廠商出席人員所需費用（如誤餐費及差旅費等）由廠商負擔。

- 廠商執行本計畫應遵守本國及有關國家之法令規定，並妥善維護工作（實驗）環境及注重安全，對實際執行計畫人員應盡完善管理責任。倘實際執行計畫人員因執行本計畫而違法或使自己或第三人遭受生命、身體、健康、財產等之損害時應由廠商及計畫主管人員自負責任，概與機關無涉。若機關因而須賠償他人之損害時，應由廠商賠償之。

- 履約期間應落實垃圾減量、資源回收政策，實施環境友善作法，包括會議友善(例如：不提供紙杯或免洗杯、杯水或飲料杯型式之茶水、場地佈置避免使用無法回收再用的物品、會議中宣導資源回收垃圾分類..等)、活動友善(例如：禁止使用一次性胸花桌花、活動用餐應提供3類回收桶、活動場地周邊設置資源回收宣導標語或分發宣導單張..等)及辦公環境友善(減少紙張使用以雙面列印或廢紙背面再利用、自備環保餐具/杯、垃圾丟棄時應確實分類..等)作業方式。

- 罰則：

- 廠商每月清運出場重量至少達300公噸以上(含資源回收物及垃圾)，未達出場清運數量，每公噸罰款200元，未達1公噸以1公噸計算。另廠商自場區外載運資源回收物或垃圾進入資源回收場，經機關發現每次罰款50,000元。

- 廠商履約期間內應提供挖土機(200型以上)一輛，機具發生故障，廠商應於接獲機關通知72小時內完成修復，未於期限內修復，每日罰款20,000元。

- 廠商應於次月10日前製作上個月資源回收清運報表含數量、累計數量、種類及去化管道等送機關審查。未於期限提報，每日罰款3,000元。

- 春節期間前後期間資源回收物激增時，廠商應配合至少派3名工作人員支援廠區內資源回收整理，遇有天災及不可預期之情事發生亦同。未配合辦理，每日罰款10,000元。

- 得標廠商應指派資深人員為計畫對口人員，負責本計畫之專案管理與機關之協調聯繫，非機關同意不得任意更換，違者按次罰款新臺幣20,000元整。

- 計畫對口人員應參加機關書面通知之相關會議，無故未參加者，按次罰款新臺幣10,000元整。

- 計畫執行品質查核，廠商品質缺失之懲罰性違約金基準：

- 機關於計畫執行期間（自契約執行日至驗收合格結算完成日止）進行各項工作查核、驗收，經機關認定執行品質不佳，經機關書面通知限期改善，逾期未完成改善者，每逾1日處以罰款新臺幣20,000元整。

- 得標廠商之計畫人員於計畫執行期間經機關發現有態度傲慢故意刁難，工作不力或不服指揮而遭機關要求撤換，廠商未能於7日內更換者，即自廠商請款中按次罰款新臺幣50,000元整，並需立即改善。

- 未落實垃圾減量、資源回收政策，實施環境友善作法，經機關認定執行品質不佳者，每次處以罰款新臺幣5,000元整。

- 廠商懲罰性違約金及逾期違約金之支付，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。